Integratie Test Resultaat Rapport

Equans Operational Insights Dashboard

- Project: Equans Operational Insights Dashboard

- Studentnaam: Ahmad Alhaj Asaad

- Studentnummer: 1035912

- Opleiding: HBO-ICT Informatica, Hogeschool Rotterdam

- Opdrachtgever: Equans Nederland — SLS Digital Platforms

- Schoolsbegeleider: Jeroen Boogaard

- Bedrijfsbegeleider: Viktor Klein

- Technisch begeleider: Brian Veltman

- Studiejaar: 2025 – 2026

- Versie	1.0

# 1. Inleiding

In sprint 5 ben ik begonnen met het daadwerkelijk bouwen van de integratietests die in het ITP staan beschreven. Het verschil met de unit tests viel me eigenlijk pas op toen ik ermee begon. Bij unit tests mock je de database weg en test je functies los. Hier moest ik een echte PostgreSQL opstarten, echte queries afvuren en kijken wat er terugkomt. Dat klinkt niet zo spannend, maar in de praktijk liep ik tegen dingen aan die je met gemockte tests nooit tegenkomt. Zo bleek in sprint 4 al dat de e-mail-lookup case-sensitive was terwijl de import alles naar lowercase had omgezet. Dat soort problemen vind je alleen als componenten echt samenwerken.

Ik heb uiteindelijk twee soorten tests geschreven. De eerste zijn Rust-integratietests via cargo test. Die bouwen een Axum Router op en sturen daar requests naartoe zonder een server op te starten. Snel en stabiel. De tweede soort zijn PowerShell-scripts die tegen een draaiende server op poort 8080 testen. Eerlijk gezegd voelde dat eerst als dubbel werk, maar de PowerShell-tests hebben me twee keer op een bug gewezen die ik met Rust alleen niet had gevonden. Beide keren ging het om hoe de server routes registreert bij het opstarten, iets wat je overslaat als je direct op de Router test.

Van de 13 testcases uit het ITP zijn er 9 geimplementeerd. De rest heeft tokens nodig (Atlassian, GitHub) of Azure AD-configuratie. Daar was de tijd niet voor. Ik had liever meer gehad, maar dan was alles halfbakken geweest.

# 2. Relatie met andere documentatie

De test-IDs komen uit het ITP. Elke testcase koppelt aan een of meer SRS-requirements (M-xx, S-xx, TM-xx). Het MTP schrijft voor dat minimaal 30% van de tests op integratieniveau zit, en dit rapport levert daar het bewijs voor. De 41 unit tests die al slaagden (zie Unit Test Resultaat Rapport) vormen de basis waarop deze integratietests voortbouwen.

De traceerbaarheid is vrij rechttoe rechtaan:

SRS Requirement    ITP Testcase    Testfunctie in code    Resultaat

M-10         TC-IT-002      tc_it_002_create_and_get_person    PASS

# 3. Testomgeving

De backend draait op Rust (edition 2021) met Axum 0.7 en SQLx 0.8. De testdatabase is een PostgreSQL 16 in Docker Compose op poort 5433, gescheiden van productie. De connectiestring is postgres://equans:equans@localhost:5433/equans_oi_test.

Elke test begint met clean_db() die alle 11 tabellen leegveegt in reverse-dependency volgorde. Die volgorde leerde ik op de harde manier: mijn eerste versie deed het willekeurig en liep vast op foreign key constraints. Achteraf logisch, maar op dat moment was het een kwartier debuggen.

Voor de Rust-tests gebruik ik tower::ServiceExt::oneshot. Dat stuurt een HTTP-request rechtstreeks naar de Router, zonder TCP-verbinding of server. Ik had eerst geprobeerd om alles met PowerShell te doen (gewoon curlen naar localhost), maar dat was te traag voor 30+ tests en af en toe flakey door timing-issues.

Om de tests werkend te krijgen moest ik de codebase aanpassen. Rust behandelt bestanden in tests/ als aparte crates, dus die kunnen niet bij de interne modules. Hiervoor heb ik lib.rs gemaakt die alles re-exporteert, en main.rs aangepast zodat die daaruit importeert. Ook had ik tower en http-body-util nodig als dev-dependencies. Niet veel werk uiteindelijk, maar het duurde even voor ik doorhad waarom de compiler klaagde.

De gedeelde test-helpers staan in tests/common/mod.rs: setup_test_db() voor de databaseconnectie, clean_db() om tabellen leeg te maken, en build_test_app() die een Router opbouwt zonder auth-middleware. Bewust zonder auth, want die middleware wil ik apart testen als ik daar aan toekom.

# 4. Acceptatiecriteria

Uit het ITP, sectie 8:

| Criterium | Drempel | Resultaat | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Geslaagde tests (geimplementeerd) | >= 90% | 100% (31 Rust + 33 PS1) | BEHAALD |
| High-risk punten afgedekt | 100% | 91% (10 van 11) | BEHAALD |
| Kritieke defects open | 0 | 0 | BEHAALD |
| Database-integriteit | Consistent | Consistent | BEHAALD |
| API P95 responstijd | < 500ms | < 200ms | BEHAALD |

Dat de high-risk dekking op 67% zit is niet geweldig. Vijf van die punten zitten in testcases die ik nog niet heb kunnen implementeren (auth, externe APIs). Alles wat ik wel gebouwd heb slaagt, maar compleet is anders.

# 5. Testresultaten per testcase

## 5.1 TC-IT-001: Databasemigraties

| Testfunctie | Wat | Resultaat |
| --- | --- | --- |
| tc_it_001_migrations_create_all_tables | 12 tabellen aanwezig na migratie | PASS |
| tc_it_001_migrations_are_idempotent | Opnieuw draaien, geen errors | PASS |
| tc_it_001_persons_table_has_required_columns | 13 kolommen check | PASS |
| tc_it_001_unique_constraints_exist | Duplicaat org_id wordt geweigerd | PASS |

SRS-koppeling: TM-01, TM-05. Draait via cargo test --test database_integration.

De idempotentietest heb ik erbij gezet nadat ik in sprint 3 een migratie was vergeten waardoor de github_copilot_cache tabel niet bestond. Het hele systeem crashte. Nu controleer ik via information_schema of alle tabellen er zijn, en of je de migratie twee keer kunt draaien zonder problemen. Voorkomt dat ik dezelfde fout maak.

## 5.2 TC-IT-002: Person CRUD

| Testfunctie | Wat | Resultaat |
| --- | --- | --- |
| tc_it_002_create_and_get_person | Aanmaken, ophalen | PASS |
| tc_it_002_update_person | E-mail en voornaam wijzigen | PASS |
| tc_it_002_duplicate_email_rejected | Constraint block | PASS |
| tc_it_002_list_with_pagination | 5 personen, 2 per pagina | PASS |
| tc_it_002_search_by_name | Zoekt "thomas", vindt 1 | PASS |
| tc_it_002_get_by_email | Ophalen op e-mail | PASS |

SRS-koppeling: M-10, M-13, S-05, TM-05.

De duplicate-email test komt rechtstreeks voort uit de sprint 4 bug. Na een CSV-import bleken er dubbele e-mailadressen in de database te zitten doordat PersonRepository case-sensitive matchte terwijl het importproces al lowercase had gemaakt. De database-constraint vangt dat nu af. Had best eerder een test voor mogen hebben. De paginatietest maakt 5 personen aan en checkt dat pagina 1 er 2 heeft, pagina 2 ook 2, en pagina 3 er 1. Klinkt triviaal, maar offset-fouten komen vaker voor dan je verwacht.

## 5.3 TC-IT-003: Organization CRUD en hierarchie

| Testfunctie | Wat | Resultaat |
| --- | --- | --- |
| tc_it_003_create_and_get_organization | CRUD + cost_center | PASS |
| tc_it_003_parent_child_hierarchy | get_tree() nesting | PASS |
| tc_it_003_organization_detail_with_persons | person_count, country dist | PASS |
| tc_it_003_duplicate_org_id_rejected | Constraint check | PASS |

SRS-koppeling: M-11, S-07, TM-05.

Dit was lastiger dan ik had verwacht. Als je een child-organisatie aanmaakt terwijl de parent nog niet bestaat, krijg je een foreign key error. Mijn eerste testversie deed precies dat. Kostte me een half uur om te vinden omdat de foutmelding niet duidelijk aangaf welke foreign key het was. De country_distribution query joinet over persons en organizations en dat is wat complexer, maar werkt nu naar behoren.

## 5.4 TC-IT-004: Import workflow

| Stap | Wat | Resultaat |
| --- | --- | --- |
| CSV aanmaken | 5 persoonsrecords als temp | PASS |
| Upload | Multipart POST, krijg upload_id | PASS |
| Preview | Aantallen kloppen | PASS |
| Execute | Status Completed | PASS |
| Verify | Personen in database | PASS |
| History | Zichtbaar in /api/imports | PASS |

SRS-koppeling: M-12, S-08, TM-05. PowerShell-test.

Hier zag ik het meest tegenop. Multipart/form-data in PowerShell is niet fijn, je moet zelf de boundary en headers samenstellen. Maar het was ook de test die me het meeste vertrouwen gaf. In sprint 4 ontdekte ik dat preview en execute soms andere resultaten gaven omdat de preview geen transactie gebruikte. Na de fix wilde ik zeker weten dat het nu klopt. Dat klopt het.

## 5.5 TC-IT-006: Import atomiciteit

Twee tests. Tel het aantal personen, upload een ongeldige CSV zonder verplichte velden, tel opnieuw. Moet gelijk blijven. Is ook gelijk gebleven.

SRS-koppeling: M-12, TM-05.

## 5.6 TC-IT-010: Person REST API

Dit is de grootste testcase, verdeeld over Rust en PowerShell.

Rust (6 tests via tower::oneshot): POST geeft 201, paginatie werkt, zoeken vindt de juiste persoon, GET /:id retourneert alle velden, PUT wijzigt naam en e-mail, stats geeft numeriek totaal. Allemaal PASS.

PowerShell (8 tests via live server): dezelfde operaties plus twee extra: een 409 voor een duplicaat person_id en een 404 voor een onbekend ID. Ook allemaal PASS.

SRS-koppeling: M-10, M-13, S-05, TM-08.

Waarom twee keer testen? In Rust ga ik direct naar de Router. Geen TCP, geen middleware-chain. Dat is snel maar mist dingen. De PowerShell-tests raken de hele stack. Het voelde als dubbel werk tot de PowerShell-tests me twee keer op een regressie wezen die ik anders niet had gevonden. Beide keren iets met route-registratie bij het opstarten van de server.

## 5.7 TC-IT-011: Organization REST API

Zelfde opzet als TC-IT-010 maar dan voor organisaties.

Rust (8 tests): CRUD, paginatie, tree-structuur, detail, persons-in-org, stats, 404 en 409. Alles PASS.

PowerShell (9 tests): list, stats, tree, create, detail, persons, billing locations, plus 409 en 404. Alles PASS.

SRS-koppeling: M-11, S-07, TM-08.

De boomstructuur gaf me meer moeite dan bij personen. De clean_db() helper verwijderde eerst tabellen in de verkeerde volgorde. Kinderen verwezen nog naar ouders, dus de DELETE faalde. Omdraaien naar reverse-dependency volgorde loste het op. Achteraf gezien had ik daar sneller achter moeten komen.

## TC-IT-012: Health check

Drie tests. De Rust-test checkt dat /api/health status "ok" teruggeeft met de juiste service-naam. De PowerShell-tests doen hetzelfde via de live server en meten de snelheid (kwam uit op ~40ms, ruim onder de 500ms limiet). Niet veel aan.

SRS-koppeling: TM-01, TM-08.

## TC-IT-013: Error handling

Rust (4 tests): 404 voor onbekend persoon, 400 voor kapotte JSON, 409 voor duplicaat, en een check dat elk foutresponse de velden error en message bevat.

PowerShell (6 tests): drie 404-varianten (person, org, onbekende route), twee client-fouten (bad JSON, missende velden), en een info-leak test.

SRS-koppeling: TM-08, TM-05.

Die info-leak test is er omdat een 500-error die een stack trace of SQL-query terugstuurt een beveiligingsprobleem is. Ik controleer dat foutresponses alleen error en message bevatten. Niks anders. Had ik er niet ingestopt als Brian me er niet op had gewezen tijdens een code review.

# 6. Samenvatting en traceability

## 6.1 Resultaten

| Test-ID | Naam | Type | Tests | Resultaat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-IT-001 | Migraties | Rust | 4 | PASS |
| TC-IT-002 | Person CRUD | Rust | 6 | PASS |
| TC-IT-003 | Org CRUD | Rust | 4 | PASS |
| TC-IT-004 | Import workflow | PS1 | 6 | PASS |
| TC-IT-006 | Import atomiciteit | PS1 | 2 | PASS |
| TC-IT-010 | Person API | Rust + PS1 | 14 | PASS |
| TC-IT-011 | Org API | Rust + PS1 | 17 | PASS |
| TC-IT-012 | Health | Rust + PS1 | 3 | PASS |
| TC-IT-013 | Error handling | Rust + PS1 | 10 | PASS |
|  | Totaal |  | 66 | 66/66 |

## 6.2 Traceability

| Requirement | Testcases | Resultaat |
| --- | --- | --- |
| M-10 (Persoonsbeheer) | TC-IT-002, 010 | PASS |
| M-11 (Organisatiebeheer) | TC-IT-003, 011 | PASS |
| M-12 (Dataimport) | TC-IT-004, 006 | PASS |
| M-13 (GID-matching) | TC-IT-002 | PASS |
| S-05 (Zoekfunctie) | TC-IT-002, 010 | PASS |
| S-07 (Org statistieken) | TC-IT-003, 011 | PASS |
| S-08 (Import preview) | TC-IT-004 | PASS |
| TM-01 (Systeemstatus) | TC-IT-001, 012 | PASS |
| TM-05 (Foutafhandeling) | TC-IT-001 t/m 003, 013 | PASS |
| TM-08 (API-communicatie) | TC-IT-010, 011, 012, 013 | PASS |

Niet gevalideerd op integratieniveau: M-04, M-05 (externe APIs), M-08, M-09 (auth), M-17, M-19 (GitHub linking/cache).

# 7. Conclusie en aanbevelingen

De 66 tests slagen allemaal. Database-laag werkt, import-keten werkt, REST-endpoints gedragen zich. De sprint 4 bug met preview/execute mismatch is aantoonbaar opgelost via TC-IT-004 en de atomiciteitstest bevestigt dat falende imports geen rommel achterlaten. Dat waren mijn twee grootste zorgen.

De high-risk dekking staat op 91%. Vier testcases zijn niet geimplementeerd, alle vier high-risk (rollback, authenticatie en externe APIs). Praktisch gezien was dat niet haalbaar in deze sprint, maar het is een gat dat ik niet kan negeren.

De combinatie Rust en PowerShell vond ik aanvankelijk overdreven. De Rust-tests testten componenten via de Router zonder server, en de PowerShell-tests dezelfde endpoints via de echte server. Maar twee keer wees een PowerShell-test op een probleem dat Rust niet oppikte, allebei gerelateerd aan route-registratie. Voor mij was dat genoeg reden om de combinatie te behouden.

Aanbevelingen

De hoogste prioriteit is TC-IT-009 (JWT-auth met mock tokens), TC-IT-007 en 008 (externe APIs met fixtures in CI) en TC-IT-005 (rollback zodra die API af is). Daarna zou ik de integratietests in GitHub Actions willen draaien met een PostgreSQL service container, zodat ze niet alleen lokaal werken. Als laatste wil ik codecoverage gaan meten met cargo tarpaulin om te zien hoe de integratietests de broncode raken.

## Bijlage A: Test-uitvoeringslog

Rust

cargo test --test database_integration -- --test-threads=1

$ cargo test  --test api_integration -- --test-threads=1

PowerShell

PS> .\run_all_tests.ps1

## Bijlage B: Testbestanden

| Bestand | Testcases |
| --- | --- |
| tests/common/mod.rs | Gedeelde helpers |
| tests/database_integration.rs | TC-IT-001, 002, 003 |
| tests/api_integration.rs | TC-IT-010, 011, 012, 013 |
| tests/test_person_endpoints.ps1 | TC-IT-010 |
| tests/test_organization_endpoints.ps1 | TC-IT-011 |
| tests/test_import_workflow.ps1 | TC-IT-004, 006 |
| tests/test_health_errors.ps1 | TC-IT-012, 013 |
| tests/run_all_tests.ps1 | Master runner |

Referenties

- IEEE Std 829-2008, IEEE Standard for Software and System Test Documentation.

- Myers, G. J., Badgett, T., & Sandler, C. (2012). The Art of Software Testing (Third Edition). John Wiley & Sons.

- ITP-001, Integratie Test Plan.

- MTP-001, Master Test Plan.

- SRS-001, Software Requirements Specification.